ROADMAP & PEMBAGIAN PENGERJAAN PROYEK

APLIKASI WEB E-COMMERCE IKAN CUPANG (BETTAFISH STORE)

Panduan Pengembangan Fitur Pertemuan 5 sampai Pertemuan 12 & Kredensial Sistem

1. INFORMASI SISTEM & KREDENSIAL AKUN ADMIN

Aplikasi dibangun menggunakan basis framework Laravel 13 dan telah dikonfigurasi dengan akun pengguna untuk pengujian sistem secara lengkap:

| Peran (Role) | Email Login | Password | Keterangan & URL Akses |
| --- | --- | --- | --- |
| Super Admin | admin@bettafish.com | password | Akses penuh Dashboard (/admin), kelola produk, kategori, pesanan, artikel, dan pengaturan tema dinamis. |
| Customer (User) | customer@bettafish.com | password | Akses belanja frontend, melihat katalog, filter ikan cupang, keranjang belanja, dan invoice checkout. |

Spesifikasi Environment Server:
• Framework: Laravel 13.34.0 (PHP 8.3.30 Laragon)
• Database Engine: MySQL 8.0 Laragon di Port 3307 (Database: ikan_cupang, User: root, Password: [kosong])
• URL Halaman Login: http://localhost/ikan%20cupang/public/login
• URL Dashboard Admin: http://localhost/ikan%20cupang/public/admin

2. TABEL RINGKASAN ROADMAP PENGERJAAN (MINGGU 1 - 8)

| Pertemuan | Modul / Fitur | Fokus Pekerjaan Utama | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Pertemuan 5 (Mg 1) | Setup Fondasi & Multi-Auth | Instalasi Laravel 13, Migrasi MySQL 14 tabel, Seeder 7 cupang & 3 artikel, Auth multi-role. | SELESAI |
| Pertemuan 6 (Mg 2) | Frontend Core & Design Tokens | Sistem CSS Variables token dinamis, Navbar akuatik, Hero Section, Banner Garansi Hidup. | BERIKUTNYA |
| Pertemuan 7 (Mg 3) | Manajemen Produk & Katalog | Admin CRUD produk cupang spesifik (gender, warna, ekor), Halaman Shop filter & detail. | RENCANA |
| Pertemuan 8 (Mg 4) | Keranjang Belanja & Checkout | Cart session/DB, Form alamat kirim, Opsi packing tabung oksigen & invoice pesanan unik. | RENCANA (UTS) |
| Pertemuan 9 (Mg 5) | Pesanan & Order Tracking | Admin update status berjenjang (karantina, packing oksigen, kirim), Customer tracking. | RENCANA |
| Pertemuan 10 (Mg 6) | Artikel Edukasi & Cross-Selling | CMS Artikel panduan rawat cupang, Table of contents otomatis, dan box produk terkait. | RENCANA |
| Pertemuan 11 (Mg 7) | Live Website Customizer | Admin Live Theme Editor (Warna, Font, Border Radius, Dark Mode), Preset tema, Draft-Publish. | FITUR UTAMA |
| Pertemuan 12 (Mg 8) | Finishing, Reorder & Testing | Pengaturan urutan section beranda, Rating ulasan, Keamanan form, End-to-end testing. | RENCANA (UAS) |

3. RINCIAN LENGKAP PENGERJAAN PER PERTEMUAN

Pertemuan 5 (Minggu 1) — Setup Fondasi, Arsitektur Database & Multi-Auth [STATUS: SELESAI]

Instalasi Framework: Pemasangan Laravel 13.x dengan PHP 8.3 di Laragon, konfigurasi Vite v8 dan Tailwind CSS v4.

Arsitektur Database MySQL: Pembuatan 14 tabel: users, categories, products, product_images, appearance_settings, homepage_sections, article_categories, articles, article_products, orders, order_items, reviews, cache, jobs.

Database Seeder Realistis: Penyediaan akun admin/customer, konfigurasi tema Aquatic Ocean Blue, 7 produk cupang (Halfmoon, Plakat Avatar, Koi Galaxy, Crowntail, Giant BO 6cm), dan 3 artikel panduan perawatan.

Multi-Auth & Middleware: Implementasi EnsureUserIsAdmin middleware yang melindungi rute /admin dari akses pengunjung biasa.

Pertemuan 6 (Minggu 2) — Frontend Core & Design Token System (Aquatic Theme) [STATUS: BERIKUTNYA]

Design Token Engine: Implementasi CSS Variables (--color-primary, --color-secondary, --font-family, --border-radius) yang disuntikkan secara dinamis dari database ke seluruh template frontend.

Komponen Navbar Responsif: Brand logo, menu navigasi (Beranda, Kategori, Shop, Panduan Cupang), pencarian, counter wishlist, badge keranjang belanja, dan status login.

Hero Section Premium: Tampilan showcase foto cupang berkualitas tinggi, judul headline atraktif, dan tombol Call-To-Action (Belanja Sekarang & Panduan Perawatan).

Section Beranda: Grid kategori spesies cupang, banner garansi pengiriman hidup 100%, dan footer modern akuatik.

Pertemuan 7 (Minggu 3) — Manajemen Produk & Katalog Ikan Cupang [STATUS: RENCANA]

Admin CRUD Produk: Formulir input produk lengkap dengan upload multi-foto, penetapan diskon, SKU, stok, dan atribut khusus cupang (Gender: Jantan/Betina, Varian Warna, Tipe Ekor, Ukuran cm, Umur bulan, Tingkat Perawatan).

Frontend Shop (/shop): Tampilan grid produk interaktif, fitur sorting (Terbaru, Terpopuler, Harga Terendah/Tertinggi), dan pagination.

Filter Multi-Atribut: Penyaringan produk berdasarkan kategori, varian jenis cupang, gender, rentang harga, dan status ketersediaan stok.

Detail Ikan (/product/{slug}): Galeri foto dengan zoom preview, spesifikasi rinci ikan cupang, informasi panduan perawatan, dan rekomendasi produk terkait.

Pertemuan 8 (Minggu 4 - Milestone UTS) — Keranjang Belanja & Checkout Ikan Hidup [STATUS: RENCANA (UTS)]

Fitur Shopping Cart: Menambahkan produk ke keranjang, memperbarui kuantitas dengan validasi stok, dan menghapus produk.

Halaman Keranjang (/cart): Rincian harga, subtotal, potongan kupon, estimasi biaya kirim, dan tombol lanjut ke checkout.

Halaman Checkout (/checkout): Formulir data penerima, alamat pengiriman (Provinsi, Kota, Kecamatan, Alamat, Kode Pos).

Packaging Khusus Hewan Hidup: Opsi kemasan tabung oksigen, plastik berlapis, dan box sterofoam bergaransi D.O.A (Death on Arrival).

Nomor Pesanan & Invoice: Pembuatan kode transaksi unik (BTC-YYYYMMDD-XXXXX) dan invoice rincian pembayaran.

Pertemuan 9 (Minggu 5) — Manajemen Pesanan & Order Tracking Pengiriman [STATUS: RENCANA]

Admin Order Management: Daftar pesanan masuk, filter status, input nomor resi kurir, dan catatan penanganan ikan.

Alur Status Khusus Ikan Hidup: Update status: Order Diterima -> Pembayaran Dikonfirmasi -> Fish Preparation (Karantina/Puasa) -> Packing Oksigen -> Dikirim -> Diterima.

Customer Dashboard (/account): Daftar riwayat belanja, detail invoice pesanan, dan manajemen profil pembeli.

Live Order Tracking: Visualisasi status perjalanan paket step-by-step secara real-time untuk customer.

Pertemuan 10 (Minggu 6) — Modul Artikel Edukasi & Cross-Selling Produk [STATUS: RENCANA]

Admin Content CMS: Manajemen artikel panduan cupang, rich text editor, upload gambar unggulan, tag, dan kategori (Perawatan, Pakan, Penyakit, Breeding).

Frontend Panduan (/artikel): Daftar artikel edukasi, fitur pencarian artikel, filter kategori, dan indikator estimasi waktu baca (reading time).

Detail Artikel & Auto TOC: Daftar Isi (Table of Contents) otomatis dari tag H2/H3 untuk kemudahan navigasi pembaca.

Cross-Selling Produk Terkait: Kotak rekomendasi 'Produk yang Dibutuhkan' di dalam artikel yang dapat langsung dimasukkan ke keranjang belanja (Content Marketing).

Pertemuan 11 (Minggu 7) — Live Website Customizer & Appearance Settings [STATUS: FITUR UTAMA PRD]

Admin Customizer (/admin/appearance): Panel kustomisasi visual tampilan frontend tanpa menyentuh kode program.

Pengaturan Warna & Tipografi: Color picker untuk Primary, Secondary, Accent, Background, dan Surface Color. Pilihan Google Fonts (Plus Jakarta Sans, Inter, Poppins, Roboto).

Pengaturan Komponen Visual: Ukuran font (heading, body, button), border radius (sharp, rounded, pill), gaya tombol (solid, outline, gradient), dan gaya navbar.

Preset Tema Bawaan: Pilihan satu klik: Ocean Blue, Betta Green, Royal Purple, Midnight Dark, dan Clean Aqua.

Sistem Draft & Publish: Mekanisme pengeditan draft -> live preview responsif (Desktop/Tablet/Mobile) -> terapkan permanen dengan Publish Changes.

Pertemuan 12 (Minggu 8 - Finalisasi UAS) — Homepage Reordering, Keamanan & Testing [STATUS: RENCANA (UAS)]

Homepage Section Builder: Admin dapat mengaktifkan/menonaktifkan serta mengatur urutan blok section di halaman utama (Hero, Produk Unggulan, Kategori, Artikel, Testimoni).

Fitur Rating & Review: Ulasan dan bintang rating dari customer setelah pesanan berstatus Delivered.

Penyempurnaan UX & Keamanan: State handling (keranjang kosong, produk habis), sanitasi form input, proteksi CSRF, dan lazy loading gambar.

End-to-End Testing: Pengujian menyeluruh seluruh siklus aplikasi dari belanja customer hingga kontrol dashboard admin, serta persiapan dokumentasi akhir.

4. PENUTUP & KESIAPAN IMPLEMENTASI

Seluruh fondasi awal pada Pertemuan 5 telah berhasil diimplementasikan 100% dan terverifikasi menggunakan pengujian otomatis (PHPUnit 6 Tests Passed) serta pemformatan kode rapi standar PSR-12 (Laravel Pint). Proyek telah siap untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya secara terarah sesuai roadmap di atas.